APEX 独立站周工作汇总及本周计划

汇报周期：2026年10月5日—10月11日

计划周期：2026年10月12日—10月18日

上周完成工作：

- 优化重点技术指南、产品页面和充电接口页面，完善内容及内部链接。

- 检查 Search Console 收录情况，对9个尚未收录的页面启动验证。

- 修复产品摘要结构化数据问题，避免使用缺少真实价格或评价支持的数据。

- 为 Sitemap 增加33个产品及应用图片条目。

- 将53个规范网址重新提交至 IndexNow。

- 优化询价表单、WhatsApp、邮件和网站统计链路。

- 建立生产环境每日自动审计，检查死链、孤立页面及SEO基础配置。

- 完成测试、构建、部署及线上验收。

二、数据变化

指标

|  | 搜索曝光量 | 点击率 | 平均排名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 优化前 | 73 | 0% | 33.4 |  |
| 当前 | 347 | 1.2% | 22 |  |

搜索曝光量和平均排名已有提升。近期完成的修改仍需等待 Google 重新抓取，最终效果需要继续观察。

三、当前网站状态

- 规范页面：53个；

- 待验证收录页面：9个

- Sitemap图片条目：33个；

- 自动测试：83项通过

- 死链、孤立页面、重复元数据：未发现；

- Canonical、H1及图片描述错误：未发现

- GitHub Actions及生产环境审计：通过

四、本周工作计划

- 跟踪9个页面的收录验证状态和最后抓取时间。

- 检查产品摘要结构化数据错误是否开始减少。

- 分析自然搜索流量、点击率和询盘转化数据。

- 整理排名4—30及高曝光、低点击的关键词和页面。

- 完善公司英文名称、地址、电话、邮箱及企业简介。

- 准备 LinkedIn、Bing Places 和行业目录资料。

- 补充真实测试流程图、软件截图、报告示例或测试记录。

- 继续执行每日网站自动审计。

五、本周注意事项

Search Console 验证期间暂不重复提交验证，也不频繁修改页面标题。计划于2026年10月24日后，根据完整数据决定下一轮标题和摘要优化。