吉岭业务周报

汇报周期：2026年10月5日—10月11日

计划周期：2026年10月12日—10月18日

APEX 独立站周工作汇总及本周计划

一上周完成工作：

- 优化重点技术指南、产品页面和充电接口页面，完善内容及内部链接。

- 检查 Search Console 收录情况，对9个尚未收录的页面启动验证。

- 修复产品摘要结构化数据问题，避免使用缺少真实价格或评价支持的数据。

- 为 Sitemap 增加33个产品及应用图片条目。

- 将53个规范网址重新提交至 IndexNow。

- 优化询价表单、WhatsApp、邮件和网站统计链路。

- 建立生产环境每日自动审计，检查死链、孤立页面及SEO基础配置。

- 完成测试、构建、部署及线上验收。

二、数据变化

指标

|  | 搜索曝光量 | 点击率 | 平均排名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 优化前 | 73 | 0% | 33.4 |  |
| 当前 | 347 | 1.2% | 22 |  |

搜索曝光量和平均排名已有提升。近期完成的修改仍需等待 Google 重新抓取，最终效果需要继续观察。

三、当前网站状态

- 规范页面：53个；

- 待验证收录页面：9个

- Sitemap图片条目：33个；

- 自动测试：83项通过

- 死链、孤立页面、重复元数据：未发现；

- Canonical、H1及图片描述错误：未发现

- GitHub Actions及生产环境审计：通过

四、本周工作计划

- 跟踪9个页面的收录验证状态和最后抓取时间。

- 检查产品摘要结构化数据错误是否开始减少。

- 分析自然搜索流量、点击率和询盘转化数据。

- 整理排名4—30及高曝光、低点击的关键词和页面。

- 完善公司英文名称、地址、电话、邮箱及企业简介。

- 准备 LinkedIn、Bing Places 和行业目录资料。

- 补充真实测试流程图、软件截图、报告示例或测试记录。

- 继续执行每日网站自动审计。

五、本周注意事项

Search Console 验证期间暂不重复提交验证，也不频繁修改页面标题。计划于2026年10月24日后，根据完整数据决定下一轮标题和摘要优化。

询盘星业务

| 客户 / 公司 | 国别 | 来源 | 阶段 | 需求参数 | 最后触点 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وزير مفضل ｜ 公司待确认 | 也门 | an-中东adv002 | 已破冰 | ⬜ 仅问候，无参数 | 10-08 招呼语（未送达） | 换窗口重发 + 要参数 |
| مروان ال جابر ｜ 公司待确认 | 也门 | an-中东adv002 | 已破冰 | ⬜ 规格索取 21 天无果 | 10-08 招呼语（单勾） | 10-13 给 2 型号让客户挑 |
| معاذ（疑个人 / 小微） | 也门 | an-中东adv002 | 已发送待回复 | ⬜ 无 | 10-08 招呼语（单勾） | 等回复；无则应换渠道 |
| Caaltuu Shamshidiin ｜ 公司 mummee | 也门 | an-中东adv002 | 待触达 | ⬜ 无 | 从未触达（号码无 WhatsApp） | 10-14 短信 / 电话 / 反查邮箱 |
| زكريا العبيدي ｜ EPC 承包商 | 也门 | fb-中东adv002 | 待触达 | 中高压变压器 ≤11kV | 邮件首触 21 天未发出 | 10-13 必须发出或结清 |
| مدين الحاج ｜ EPC 承包商 | 也门 | an-中东adv002 | 已发送待回复 | 中高压变压器 33–132kV | 10-08 招呼语（单勾） | 等回复；D5 换渠道 |
| Kerry Willert ｜ Willert Construction Inc. Design-Build. | 美国 | fb-美区 | 已发送待回复 | 箱式变电站 33–132kV | 10-10 开发邮件 | 10-14 改英文 + 美区窗口 |
| M22 ｜ 公司名待确认 | 未知（647→加拿大） | ig-美区 | 已发送待回复 | 中高压变压器 33–132kV | 10-12 邮件（无 WhatsApp） | 等回复；无则 10-15 电话 |
| Daniel R Blodgett ｜ Aphaea Gaea Holding Corporation | 美国（⬜待确认） | ig-美区 | 已发送待回复 | ⬜ 表单原文未读 | 10-10 开发邮件（占位符缺陷） | 10-13 补发干净版 |